CONTRACT DE FURNIZARE

Nr......../........................

Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh

CAPITOLUL 1 – PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract de furnizare (denumit în continuare „Contractul”) este încheiat astăzi, ......................, între:

  - METREM BECLEAN SRL S.R.L., persoană juridică de drept roman, cu sediul în Oraș Beclean, Strada Gheorghe Doja, Nr. 47, Judet Bistrita-Nasaud, România, înregistrată la ONRC Mures sub nr. J2011000429069 , având cod unic de identificare RO28812563, cont IBAN RO26BTRL00601202984259XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Mathe Kinga Timea, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Beneficiarul”

și

  - .................................... SRL, persoană juridică de drept roman, cu sediul în ......................................, Str. ......................., Nr. ......., Judet ..........................................., înregistrată la ONRC ............................ sub nr. ..........................................., având cod unic de identificare.................................... cont IBAN ..............................................................., deschis la Banca ....................................., reprezentată legal prin ......................................, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Furnizorul”.

CAPITOLUL 2 – OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

  - Obiectul prezentului contract îl furnizarea, transportul, montajul, instalarea și punerea în funcțiune a unei Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh, asigurând conformitatea cu specificatiile din caietul de sarcini și documentația aferentă, standardele de calitate și cerințele proiectului.

  - Furnizorul se obligă să livreze echipamente noi, conforme cu standardele aplicabile, însoțite de certificat CE, declarații de conformitate, documentație tehnică completă și manuale de operare și întreținere (O&M manuals), redactate în limba română.

  - În contextul celor menționate anterior, obiectul contractului include:

- Echipamente noi, complete și funcționale, livrate împreună cu certificat CE și declarație de conformitate.

- Transportul echipamentelor care fac obiectul contractului cel puțin până la intrarea pe amplasamentul centralei (inclusiv plata taxelor vamale aferente).

- Montajul și instalarea completă a echipamentelor la locația de implementare.

- Furnizarea, asistență la instalarea, integrarea, punerea în funcțiune, instructajul și documentatia tehnico completă pentru sistemul SCADA (Supervisory Control and Data

Acquisition) dedicat monitorizării și controlului în timp real al echipamentelor furnizate, conform cerințelor prezentei documentații;

- Elaborarea și livrarea Cărții Tehnice aferente fiecărui echipament livrat, redactată în limba română, care va cuprinde toate informațiile relevante privind montajul, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea echipamentelor, conform standardelor aplicabile și în

conformitate cu cerințele legale în vigoare. Documentația va include în mod explicit manualele de operare și întreținere (O&M Manuals) și va constitui parte integrantă a obligațiilor contractuale asumate de operatorul economic, în scopul asigurării utilizării corecte și sigure a echipamentelor.

- Asistență în toate activitățile și serviciile necesare punerii în funcțiune a

echipamentelor, incluzând verificările funcționale și de performanță, integrarea completă a echipamentelor în sistemul existent, precum și remedierea tuturor neconformităților sau defecțiunilor identificate pe parcursul procesului, până la recepția finală. Aceste activități fac parte din obligațiile asumate prin contract și trebuie realizate cu respectarea reglementărilor tehnice, standardelor aplicabile și a cerințelor din documentația de atribuire până la recepția finală fără obiecțiuni, în conformitate cu documentația de atribuire și cu prevederile contractuale;

- Pachetul complet de garanții solicitate conform caiet de sarcini si conform ofertei depuse si declarate castigatoare;

- Asigurarile solicitate conform conform caiet de sarcini si conform ofertei depuse si declarate castigatoare;

- Suport tehnic în perioada de garanție.

2.4. Furnizorul își asumă obligația de a respecta toate cerințele tehnice prevăzute în Caietul de

Sarcini si oferta sa declarata castigatoare anexa la prezentul contract, precum și orice

reglementări legale și tehnice în vigoare aplicabile sectorului energetic.

2.5. Echipamentele vor fi achiziționate și vor intra în proprietatea Beneficiarului imediat după

livrare și plată;

2.6. Tot echipamentul va avea o construcție convenabilă montării, exploatării, mentenanței și probelor de verificare profilactică.

2.7. Proiectul va garanta funcționarea la parametrii nominali în condițiile de exploatare definite,

ținând cont de influențele de mediu specifice.

2.8. Caietul de sarcini, clarificările, oferta operatorului economic declarat câștigător, documentele privind beneficiarul real, în forma actualizată, dacă este cazul, vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

CAPITOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI

3.1 Durata prezentului contract este de 3 luni de la data semnării sale, fără a depăși termenul final                                                                                                 02.11.2026.

  - Durata contractului de furnizare este strâns corelată cu durata contractului de finanțare. În cazul prelungirii duratei contractului de finanțare, contractul de furnizare se va prelungi corespunzător, prin act adițional.

CAPITOLUL 4 - OBLIGAȚIILE PARTILOR

4.1. Echipamentele furnizate vor fi obligatoriu noi, complete, perfect funcționale, conforme cu standardele și reglementările tehnice în vigoare, și vor fi însoțite de documentația tehnică completă, inclusiv certificatul de conformitate CE și declarația de conformitate.

4.2. Furnizorul are obligația de a garanta funcționalitatea deplină și integrarea corespunzătoare a echipamentelor în scopul prevăzut prin proiect, indiferent de eventualele erori sau omisiuni materiale din caietul de sarcini. Orice neconformitate de ordin tehnic, funcțional sau de integrare, precum și orice inadvertență privind cerințele de compatibilitate, performanță, modelare matematică sau interfațare va fi remediată integral de către furnizor, pe propria cheltuială, până la recepția finală fără obiecțiuni.

4.3. Furnizorul are obligația să contracteze pe cheltuiala sa Asigurarea de Transport (”Cargo Insurance”), valabilă din momentul expedierii echipamentului și până la livrarea lui. Asigurarea va acoperi pierderi, avarii, furt, manipulare necorespunzătoare, condiții meteo nefavorabile etc.;

se va solicita acoperire „all risks” pe toată ruta de transport. Valoarea asigurată va fi egală cu valoarea totală a echipamentelor transportate. În cazul producerii unui eveniment asigurat, ofertantul va notifica beneficiarul privat și va asigura recuperarea integrală a daunelor fără întârziere.

4.4. În afara obligațiilor care alcătuiesc obiectul principal al contractului, potrivit Capitolului 2 al contractului, furnizorul are și obligația de a asigura orice alte elemente/servicii/costuri

suplimentare necesare îndeplinirii obiectului contractului, dacă acestea nu au fost menționate în mod expres în caietul de sarcini și anexele sale, dar sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

4.5. Furnizorul echipamentelor are obligația de a furniza toate informațiile tehnice relevante necesare integrării acestora în proiectul final al parcului fotovoltaic. Acestea includ, fără a se limita la: desene tehnice detaliate, scheme de instalare, specificații de montaj și exploatare, diagrame funcționale și orice alte documente necesare pentru realizarea calculelor structurale, dimensionarea elementelor de infrastructură, compatibilitatea instalațiilor și elaborarea proiectului tehnic general. Informațiile vor fi transmise într-un format clar și complet, în termenele stabilite prin contract, astfel încât echipamentele să poată fi integrate corect în soluția constructivă și tehnică a proiectului.

4.6. Achizitorul va asigura în permanență furnizorului și terților agreați accesul liber, sigur, neîngrădit și nerestricționat la amplasament și la fiecare locație de montaj și instalare a a parcului fotovoltaic pe întreaga durată a prezentului acord, în vederea îndeplinirii de către furnizor a obligațiilor sale de asistență prevăzute la Capitolul 2 al prezentului contract.

4.7. Părțile pot conveni modificarea contractului prin Act Adițional, încheiat în condițiile

prevăzute în clauzele contractuale inițiale. Actele adiționale semnate nu vor modifica elementele care au dus la atribuirea inițială a contractului de achiziție către ofertantul declarat câștigător. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului inițial.

CAPITOLUL 5 – PRETUL CONTRACTULUI. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

5.1. Prețul total al contractului este conform ofertei financiare depuse, in suma de 1.158.341,18 Ron plus TVA.

5.2. Achizitorul va plăti astfel:

- avans 30% din pretul total, in termen de 10 zile de la data facturii fiscale de avans emise de furnizor

- 70% din pretul total dupa punerea in functiune in termen de 30 de zile de la data facturii fiscale finale emise de furnizor

5.3. Prețul contractului este ferm pe toata durata de derulare a acestuia, si nu poate fi ajustat.

CAPITOLUL 6 – RECEPȚIA

6.1. Furnizorul va asista la efectuarea probelor și verificărilor echipamentelor livrate. Tot echipamentul și materialele necesare pentru realizarea testelor, încercărilor și probelor (inclusiv Punerea în Funcțiune) vor fi asigurate de către furnizor.

6.2. În cazul în care rezultatele probelor/testelor/incercarilor/verificarilor nu corespund cerințelor specificației sau se depistează în rezultate alte defecțiuni atribuite furnizorului, acesta va aduce îmbunătățiri instalației și va repeta încercarea pe cheltuiala proprie. Proba se consideră reușită dacă arată respectarea specificației tehnice și garanțiilor. Nerespectarea specificației tehnice este motiv de respingere a echipamentelor.

6.3. Echipamentele vor fi însoțite de Cartea Tehnică, Certificate de Calitate/Declarații de Conformitate, Certificate de Garanție (după caz). Toate produsele vor fi livrate și se va asigura asistență la punerea în funcțiune și teste astfel încât să se încadreze în termenele precizate în contract.

6.4. Recepția echipamentelor furnizate și asistența pe parcursul lucrărilor de montaj se va realiza în două etape:

(i)	Recepția cantitativă și calitativă la livrare, desfășurată la locul de implementare al proiectului, pe baza documentelor de însoțire (factură, declarație de conformitate, avize, Cărți Tehnice etc.) – finalizarea se va consemna într-un Proces Verbal de recepție calitativă și cantitativă la livrarea în situ (PVRCCLS), semnat și de reprezentantul furnizorului;

(ii)	Asistență la recepția montajului, realizată după finalizarea lucrărilor de instalare mecanică, electrică și conectare la rețea (sau alte soluții, după caz) – finalizarea se va consemna într-un Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor de montaj (PVRTL). Realizarea acestei etape se confirmă prin semnarea unui PV de finalizare a montajului și testelor, semnat și de reprezentantul furnizorului.

6.5. Recepția va fi efectuată de comisia desemnată de beneficiar și va fi consemnată prin proces-verbal de recepție parțială, încheiat cu sau fără observații.

6.6. Furnizorul are obligația de a remedia pe propria cheltuială orice deficiență, neconformitate sau lipsă constatată în cadrul procesului de recepție, în limita răspunderii sale.

6.7. Recepția nu exonerează furnizorul de obligația garantării bunei funcționări, a performanțelor asumate și a conformității cu documentația de atribuire.

6.8. Testarea funcțională și perioada de probă

6.8.1.	După finalizarea montajului și conectarea completă a parcului fotovoltaic, se va derula o perioadă de testare și probă, cu scopul verificării funcționale și de performanță.

6.8.2.	Perioada de probă va avea o durată minimă de 72 ore de funcționare continuă fără defecțiuni a intregului sistem fotovoltaic, în regim de funcționare reală, conectată la rețea, cu monitorizarea tuturor parametrilor tehnici (putere livrată, disponibilitate, siguranță).

6.8.3.	La finalul perioadei de probă, comisia de recepție va întocmi un proces-verbal de recepție finală funcțională (PVRFF), cu sau fără observații iar furnizorul va participa la recepție și va semna procesul verbal menționat.

6.9. Recepția finală condiționează începerea perioadei de garanția de fabricație prevăzută în

contract și certifică acceptarea oficială a sistemului de către beneficiar.

CAPITOLUL 7 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează la data executării integrale a obligațiilor prevăzute de acesta, ca urmare a unei încălcări semnificative a obligațiilor ce ii revin de către una din părți, sau în cazul în care o situație de forță majoră durează mai mult de 180 de zile.

CAPITOLUL 8 – CONFIDENȚIALITATE

8.1.Fiecare parte tratează ca strict confidențială și nu divulgă sau utilizează nicio informație referitoare la prezentul contract sau la orice acord auxiliar, inclusiv la negocierile aferente.

8.2. Restricțiile conținute în clauza 9.1. nu se vor aplica dacă și în măsura în care:

a)	divulgarea este permisă de prezentul contract;

b)	divulgarea este impusă de orice lege aplicabilă sau de o instanță;

c)	divulgarea este cerută de orice bursă de valori mobiliare sau organism de reglementare

sau guvernamental;

d)	este necesară prezentarea de informații în conformitate cu orice norme sau cerințe contabile;

e)	divulgarea este necesară pentru a pune în executare prezentul contract în cadrul

procedurilor judiciare;

f)	părțile și-au dat consimțământul scris pentru divulgare;

g)	informațiile sunt sau au devenit publice (altfel decât prin încălcarea prezentului

contract);

h)	divulgarea este necesară pentru a obține consultanță din partea unui consilier

profesional, care, la rândul său, este obligat să respecte obligațiile de confidențialitate; sau

i)	divulgarea este necesară în cadrul grupului părții în cauză.

CAPITOLUL 9 – LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este guvernat de legea română.

Beneficiar,                                                                                                                               Furnizor,

METREM BECLEAN S.R.L.                                                                                             .....................................

MATHE KINGA TIMEA                                                                                                    .....................................

Administrator                                                                                                                 .....................................